Утверждена

Постановлением администрации

МО СП «Деревня Порослицы»

28.09.2017 г. № 41

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ПОРОСЛИЦЫ»

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**«ДЕРЕВНЯ ПРОСЛИЦЫ» НА 2017-2027 ГОДЫ**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ раздела** | **Наименование раздела** | **Стр.** |
| **1.** | **Паспорт программы** **КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ПЛОСКОЕ» (2017-2027 ГОДЫ)** | **4-5** |
| **2.** | **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры** | 6-16 |
| 2.1. | Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории МО сельское поселение «Деревня Плоское» | **6-13** |
| 2.1.8. | Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры | **14** |
| 2.1.9. | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | **14** |
| 2.1.10. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения | **15** |
| **4.** | **Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения** | **16-17** |
| **5.** | **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения** | **17-19** |
| **6.** | **Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры** | **19-20** |
| **7.** | **Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в объектах местного значения в областях образования, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения** | **21** |
| **8.** | **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы** | **21-22** |

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» на 2017-2026 годы |
| **Основание для разработки Программы** | Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»,  Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы». |
| **Заказчик программы**  **Разработчик Программы** | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»»  Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»  местонахождение Калужская область, Юхновский район, д.Порослицы ул. Зеленая, д. 21 |
| **Основная цель Программы** | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения «Деревня Порослицы» услугами в области физической культуры и массового спорта, и культуры |
| **Задачи Программы** | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;  -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | -уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта и культуры;  - уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья; |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Капитальный ремонт здания Дома культуры, материально-техническое обновление учреждения культуры, приобретение и установка спортивной площадки и уличных тренажеров |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2022 годы и на перспективу до 2027 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Объем финансирования Программы в 2017-2027 годах за счет составит 10782 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год -   1096 тыс. рублей;  2018 год -   1043 тыс.рублей;  2019 год -   1043 тыс.рублей;  2020 год -  1050 тыс.рублей  2021 год - 1050 тыс.рублей  2022-2027 годы - 5500 тыс.рублей  Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» |

**1.Введение**

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1.Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Общая площадь муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» составляет 5155,31 га. Численность населения на 01.01.2017 года составила  524 человека. В состав муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» входят следующие населенные пункты: Деревня Порослицы, деревня Выползово, деревня Губановка, деревня Еремино, деревня Околенск, деревня Травкино, село Санатория «Павлищев Бор».

**Наличие земельных ресурсов муниципального образования**

**сельское поселение «Деревня Порослицы»**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория земель** | **Площадь**  **га** | **Процент (%) к общей площади МО** |
| Общая площадь территории сельского поселения | | 5155,31 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2528,43 | 49,1 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 326,31 | 6,3 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 14,58 | 0,3 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 484,81 | 9,4 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 1790,55 | 34,7 % |
| 6. | Земли водного фонда | 10,63 | 0,2 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | - |

**2.1.1. Административное деление**

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Порослицы» включает в себя 7 населенных пунктов, с административным центром в д. Порослицы.

 Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения,  с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. |
| МО сельское поселение  «Деревня Порослицы»,  административный центр –  д. Порослицы | деревня Порослицы  село Санатория «Павлищев Бор»  деревня Выползово  деревня Губановка  деревня Еремино  деревня Околенск  деревня Травкино | 339  159  9  0  15  1  1 |

**2.1.2.Демографическая ситуация**

Общая  численность  населения сельского поселения «Деревня Порослицы» на 01.01.2017 года  составила 524 человека. Численность трудоспособного  возраста  составляет 289 человек (55 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| МО СП  «Деревня Порослицы» | 524 | 96 | 289 | 139 |

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Калужской области.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.   Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**2.1.3.Занятость населения**

Численность трудоспособного населения - 289 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 55 процентов. Часть населения работает в сельхозпредприятии, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения в г. Калуга и г. Москва.

**2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социального развития муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы»:

- повышение уровня жизни сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- развитие жилищной сферы сельского поселения;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

**2.1.4.1. Культура**

В муниципальном образовании МО сельское поселение «Деревня Порослицы» в качестве мест массового отдыха населения используют библиотеку, и СДК, но здание нуждается в ремонте. Активизируется работа с молодежью, проводятся массовые мероприятия, привлекаются подростки в кружки художественной самодеятельности. Дом культуры является тем местом, где можно провести свой досуг и просто пообщаться с друзьями. Наши работники стараются разнообразить свою работу.

Но, не смотря на все неудобства, культурная жизнь поселения с каждым годом растет. Проведено очень много прекрасных и интересных мероприятий на высоком уровне. В поселении проходит «День села». Библиотека также принимает самое активное участие во всех массовых мероприятиях. Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

из учреждений культуры функционируют:

- сельский Дом культуры (200 мест), здание типовое, год постройки 1990, износ 25%.

- сельская библиотека, книжный фонд составляет 8200 экз., библиотека расположена в здании дома культуры.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

**2.1.4.2. Физическая культура и спорт**

Из существующих спортивных сооружений на территории МО сельского поселения «Деревня Порослицы» имеется спортивный зал в здании Порослицкой средней общеобразовательной школы, общественная спортивная площадка в д. Порослицы.

**2.1.4.3.** **Образование**

На территории муниципального образования работает МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Порослицы с разновозрастной дошкольной группой. Рассчитана на 120 мест. В настоящее время в школе обучается 36 учеников, дошкольную группу посещают 10 детей. Работают кружки по волейболу, теннису, компьютерный и другие. Учебные классы оснащены современным оборудованием.

**2.1.4.4.Здравоохранение**

На территории сельского поселения работает ФАП. Число посещений составляет более 2400 за год, из них 650 – на дому. Регулярно проводится профилактическая работа, выполняются назначения врачей, прививки.

**2.1.5.Экономика поселения**

Экономическую базу сельского поселения представляют 10 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В таблице 4 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Порослицы».

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | | **Место расположения** | **Примечание** |
| **Торговые предприятия и организации** | | | | |
| 1. | Магазин  ИП Хлебникова Е.В. | | дер. Порослицы | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 2. | Магазин  ИП Сергеева С.А. | | дер. Порослицы | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 3. | Магазин  ИП Мельникова Н.В. | | с. Санатория «Павлищев Бор» | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| **Сельскохозяйственные предприятия и организации** | | | | |
| 4. | | ООО «Завет Ильича» | дер. Порослицы | Сельскохозяйственное производство |
| **Прочие предприятия и организации** | | | | |
| 5. | Администрация МО сельское поселение «Деревня Порослицы» | | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 6. | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Порослицы | | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 7. | Дом культуры д.Порослицы | | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 8. | Порослицкий сельский филиал МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека | | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 9. | Фельдшерско-акушерский пункт д.Порослицы | | дер. Порослицы | Предоставление услуг населению |
| 10. | Почтовое отделение связи «Павлищев Бор» ФГУП «Почта России» | | с. Санатория «Павлищев Бор» | Предоставление услуг населению |

**2.1.5.1. Промышленные предприятия**

Промышленных предприятий на территории сельского поселения нет.

**2.1.5.2.Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели**

Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным предприятием и личными хозяйствами населения.

Прогноз развития сельского хозяйства на 2017 год и на период до 2030 года разработан с учетом имеющегося в поселении производственного потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяйственой организации и личных подсобных хозяйств населения.

Территория поселения находится в зоне рискованного земледелия, но в целом агроклиматические условия поселения благоприятны для получения устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

Многие сельскохозяйственные угодья не обрабатываются.

Производством овощей в поселении занимаются, в основном личные подсобные хозяйства.

Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур (картофель, овощи (открытого и закрытого грунта). Отведенная площадь под сады и огороды используется не в полном объеме.

            Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

**2.1.5.3.   Личные подсобные хозяйства**

**Личные подсобные хозяйства**

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кол-во ЛПХ на территории поселения  в разрезе населенных пунктов: | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Д.Порослицы | 106 | 108 | 106 |
| Д.Выползово | 6 | 5 | 6 |
| Д.Губановка | 0 | 0 | 0 |
| Д.Еремино | 8 | 7 | 7 |
| Д.Околенск | 1 | 1 | 1 |
| Д.Травкино | 1 | 1 | 1 |
| С. Санатория «Павлищев Бор» | 62 | 60 | 61 |

**Наличие животных на территории сельского поселения**

**Личные подсобные хозяйства**

Таблица 5.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид животных (гол.) | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| КРС всего | 9 | 13 | 9 |
| в т.ч. коров | 5 | 5 | 4 |
| Свиней | 0 | 2 | 10 |
| в т.ч. свиноматки | 0 | 0 | 0 |
| Овец, коз всего: | 31 | 23 | 41 |
| в т.ч. овце-, козоматки | 19 | 16 | 24 |
| Птица всех возрастов | 1024 | 1196 | 1764 |

В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья крупного рогатого скота.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличение численности поголовья скота, так и увеличение земельных площадей под картофель и овощи;

2) нехватка времени на занятия ЛПХ из-за отсутствия достаточного количество рабочих мест в поселении, и, как следствие, отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу других населенных пунктов;

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

3) Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.

4). Старение населения из - за ухудшающейся демографической ситуации.

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему.

Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ.

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения.

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:

          - обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    хозяйствах;

        -  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока.

**2.1.6.Жилищный фонд**

Жилищный фонд МО сельское поселение «Деревня Порослицы» по состоянию на 01.01.2017 г. составил 17100 м2 общей площади.

***Распределение жилищного фонда по материалу стен***

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Общая площадь жилых помещений, м2** | **Процент (%)**  **к общей площади** |
| **1** | **2** | **3** |
| ***По материалу стен*** | | |
| *Каменные, кирпичные* | 5800 | 33,9% |
| *Блочные* | 400 | 2,3 % |
| *Панельные* | 2900 | 17 % |
| *Деревянные* | 5100 | 29,8 % |
| *Смешанные* | 2900 | 17 % |
| ***Всего*** |  | *100 %* |

К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится электроснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Четыре населенных пункта из семи газифицированы.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

**2.1.7.Торговля и общественное питание**

Предприятия торговли представлены тремя объектами розничной торговли:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Организационно-правовая форма** | **Специализация** | **Торговая площадь**  **м.кв.** | **Кол-во работающих** |
| 1. | ИП Хлебникова Е.В. | частная | продуктовая | 42,4 | 1 |
| 2. | ИП Сергеева С.А. | частная | продуктовая | 48,0 | 1 |
| 3. | ИП Мельникова Н.В. | частная | продуктовая | 49,3 | 2 |

**2.1.8. Технико-экономические параметры**

**существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры**

На расчетный срок сельское поселение «Деревня Порослицы» должно иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного и частично периодического пользования.

**Оценка вместимости учреждений на текущее состояние и на перспективу до 2027 года**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Эксплуатационные показатели | | | Примечание |
| Ед. изм. | 2017 г. | 2027 г. |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 20 | 20 | - |
| 2 | Общеобразовательная школа | учащихся | 120 | 120 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | - |
| 5 | Дом культуры | мест | 200 | 200 | Капитальный ремонт  Укрепление материально-технической базы |
| 6 | Библиотека | объект | 1 | 1 | Обновление книжного фонда |
| 7 | Спортивная площадка | объект |  | 1 | Приобретение спортивной площадки и уличных тренажеров |

**2.1.9.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия жилищного строительства в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта и культуры.

**2.1.10.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и сельского поселения:

- Конституция Российской Федерации (статья 44)

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).

- Указы Президента Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации и Калужской области.

- Региональные программы по развитию культуры и спорта.

- Устав сельского поселения «Деревня Порослицы».

**3.Основные стратегические направления развития поселения**

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

**Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, развитие объектов образования, культуры и спорта.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

  - участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение.

2.  Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- помощь населению в реализации сельскохозяйственных продуктов личных подсобных хозяйств.

3.  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (работников культуры и здравоохранения, муниципальных служащих);

 - помощь членам их семей в устройстве на работу;

 - помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство или приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4.   Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий, различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья.

6.   Улучшение освещения населенных пунктов поселения.

7.   Привлечение средств из бюджетов различных уровней на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

8.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства населенных пунктов поселения.

**Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия жилищного строительства в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта и культуры.**

**Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**4.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения**

*Таблица 9*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование, местоположение*** | ***Технико-экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.)*** | ***Сроки реализации в плановом периоде*** | | | | | | ***Ответственный исполнитель*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022-2027*** |
| ***ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ*** | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка спортивной площадки и уличных тренажеров | Спортивная площадка, площадь 200 м2 |  |  | 2-3 квартал |  |  |  | Глава администрации МО |
| ***КУЛЬТУРА*** | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт СДК |  |  |  |  |  |  |  | Директор |

Индикаторами, характеризующими успешность реализации программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

**5.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения**

Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан. Финансирование из бюджета муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 10782 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   1096 тыс. рублей;

2018 год -   1043 тыс.рублей;

2019 год -   1043 тыс.рублей;

2020 год -  1050 тыс.рублей

2021 год -  1050 тыс.рублей

2022-2027 годы - 5500 тыс.рублей

    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

    Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Культура** | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт СДК |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Деревня Порослицы» |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1050 |  |  | 1050 |  | Ремонт здания СДК |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022-2027 | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  | Капитальный ремонт здания СДК |
| Всего | 6550,0 |  |  | 6550,0 |  |  |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Приобретение и установка спортивной площадки и уличных тренажеров |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Деревня Порослицы» |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
| 2020 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022-2027 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1050 |  |  | 1050 |  |  |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1096 |  |  | 1096 |  |
| 2018 | 1043 |  |  | 1043 |  |
| 2019 | 1043 |  |  | 1043 |  |
| 2020 | 1050 |  |  | 1050 |  |
| 2021 | 1050 |  |  | 1050 |  |
| 2022-2027 г.г | 5500 |  |  | 5500 |  |
| Всего | 10782 |  |  | 10782 |  |

**6.Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели**

**развития социальной инфраструктуры**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Порослицы» на 2017-2026 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. Реализация программы должна создать предпосылки для устойчивого развития сельского поселения «Деревня Порослицы».

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

* + сокращение уровня безработицы;
  + увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;
  + увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;
  + увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;
  + увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Порослицы» на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Едини ца измер ения | Показатели по годам | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень безработицы | % | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**7.   Оценка эффективности мероприятий Программы**

  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной инфраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**8.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и**

**информационного обеспечения деятельности**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте сельского поселения

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: в обобщенном виде главной целью программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактик и правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

5. отремонтировать объекты культуры и активизировать культурную деятельность.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.  улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать

формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2.  привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

3.  повышения благоустройства поселения;

4.  формирования современного привлекательного имиджа поселения;

5.  устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем.

**Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения. Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4. повышения благоустройства поселения;

5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

**Реализация Программы позволит:**

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления. Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью, продуманной целенаправленной социально- экономической политики.

И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений. Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.